## Slide 1: 目次と開発スケジュールについて 【第三回勉強会用資料】
株式会社システムアイ

## Slide 2: 目次
導入 | 1.本資料について 2.本資料作成の経緯
本題 | 3.PowerPointの目次 4.PowerPointの目次（案） 5.開発スケジュール 6.開発スケジュール（案）

## Slide 3: 本資料について
本資料は第三回勉強会で個人的に決めておきたいと思ったことについて、簡単にまとめた資料です。

## Slide 4: 本資料作成の経緯
今後の勉強会のことを考え、第一回勉強会で決めたスケジュールについて、再度調整及び明確化が必要であると感じた。
スケジュールを決める際、 SlideShareに掲載するPowerPoint資料の目次を決め、何についてまとめるかを話し合うべきであると感じた。
そのため、ある程度の自分の考えを示すべきであると考え、本資料を作成した。ついでにPowerPoint作成練習も兼ねて…

## Slide 5: PowerPointの目次
「スライドシェア掲載資料の基本方針」の資料で、「Reactを用いたスマホアプリケーション開発入門書」のようなPowerPoint資料を作成することに決まった。
そのために、上記のテーマに沿った目次を決める必要がある。

## Slide 6: PowerPointの目次（案）
入門書であるため、Reactについての基本的な説明は必要である。
例）スマホアプリ、Reactとは？（資料作成済）、開発環境構築、Reactの基礎知識、基本技術など
自分たちが作成する日記アプリの機能についても説明資料として掲載しておきたい。
例）実装する機能の説明、概要など

## Slide 7: 開発スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
テーマ決め | Reactとは？ | スケジュール決め |  |  |  |  |  |  |  | パワポのまとめ① | パワポのまとめ②
現在決まっているスケジュールについて、以下の表を作成した。
7月～1月についての作業が決まっていないため、先にスケジュールを決めることで今後の勉強会に対する各自の理解や取り組み、調査等がスムーズになると思われる。
何をやる？

## Slide 8: 開発スケジュール（案）
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
テーマ決め | Reactとは？ | スケジュール決め | 開発環境構築 | Reactの基礎知識 | 機能実装① | 機能実装② | 機能実装③ | 機能実装④ | 日記アプリまとめ | パワポのまとめ① | パワポのまとめ②
スケジュールについて、 SlideShareに掲載するPowerPoint資料の目次とリンクさせて作業に取り組んだほうがやりやすいかつ、何をやるべきか明確になると思った。
そのためには、目次を先に作成すべきだと感じた。
当たり前であるが、日記アプリにどの機能を実装するのかも決めていかないといけない。
スケジュール案）